HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-----***-----

BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ ĐỢT 1/4

DỰ ÁN: HỆ THỐNG HỎI ĐÁP HÌNH ẢNH BẰNG TIẾNG VIỆT

SỬ DỤNG KNOWLEDGE DISTILLATION

Môn học: [Điền tên môn học]

Nhóm môn học: [Điền nhóm môn học]

Nhóm bài tập: [Điền nhóm bài tập]

Giảng viên hướng dẫn: [Điền tên giảng viên]

Danh sách thành viên nhóm:

[Họ và tên]		MSV: [Mã sinh viên]

Hà Nội, tháng 7-2026

1. Giới thiệu đề tài

Đề tài được xây dựng từ một nhu cầu khá trực quan: khi người dùng đưa vào một hình ảnh và đặt câu hỏi bằng tiếng Việt, hệ thống có thể quan sát hình ảnh để trả lời đúng nội dung được hỏi. Đây là bài toán hỏi đáp hình ảnh (Visual Question Answering – VQA), kết hợp giữa thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. So với phân loại ảnh thông thường, VQA khó hơn ở chỗ mô hình phải đồng thời hiểu nội dung hình ảnh, hiểu ý câu hỏi và liên kết hai nguồn thông tin để tạo ra câu trả lời phù hợp.

Qwen2-VL được lựa chọn làm nền tảng cho hệ thống. Tuy nhiên, phiên bản 7B tương đối nặng đối với GPU T4 có khoảng 15 GB VRAM trên Google Colab. Vì vậy, đề tài được triển khai theo kiến trúc Teacher–Student: Qwen2-VL 7B giữ vai trò Teacher, còn Qwen2-VL 2B là Student. Hướng tiếp cận Knowledge Distillation (chưng cất tri thức) vừa tận dụng được mô hình lớn làm nguồn hướng dẫn, vừa tạo ra mô hình nhẹ hơn để chạy thử và trình diễn.

2. Dữ liệu và cấu trúc dữ liệu

2.1. Bộ dữ liệu VLSP2023 VQA

Để huấn luyện và kiểm tra hệ thống, đề tài sử dụng bộ dữ liệu VLSP2023 VQA. Việc khảo sát ban đầu tập trung vào phần chú thích (annotation) và cách liên kết mỗi câu hỏi với hình ảnh tương ứng. Tập train có 30.833 mẫu hỏi – đáp, còn tập dev có 3.545 mẫu. Đây là số lượng câu hỏi, không phải số lượng ảnh duy nhất, vì một hình ảnh có thể đi kèm nhiều câu hỏi khác nhau.

Trong quá trình kiểm tra, một số tệp ảnh ở các mã đầu của tập dev chưa có trong thư mục dữ liệu. Vì vậy, toàn bộ tập dev chưa thể được dùng ngay để tính các chỉ số đánh giá. Trước khi chạy đánh giá, dữ liệu cần được lọc để chỉ giữ lại những mẫu có ảnh hợp lệ, tránh việc chương trình dừng khi gặp đường dẫn ảnh không tồn tại.

2.2. Các trường dữ liệu

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| image_id | Mã dùng để tìm ảnh |
| image | Ảnh đưa vào model |
| question | Câu hỏi tiếng Việt |
| answer | Câu trả lời dùng làm nhãn |

3. Hướng triển khai

Toàn bộ quy trình được xây dựng để chạy trên Google Colab thay vì phụ thuộc vào cấu hình của máy cá nhân. Bộ dữ liệu và hai adapter được lưu trên Hugging Face để notebook có thể tải trực tiếp từ một đường dẫn cố định. Phần mô hình sử dụng Transformers và PEFT, còn Gradio được lựa chọn cho giao diện demo. Trong đợt đầu, trọng tâm là xác định luồng hoạt động và kiểm tra đủ các tệp cần thiết; phần giao diện sẽ được hoàn thiện ở giai đoạn sau.

Trong kiến trúc này, Teacher là Qwen2-VL 7B kết hợp với adapter Qwen-7B-Vi-VQA. Mô hình lớn hơn được dùng làm nguồn hướng dẫn và là cơ sở để đối chiếu với Student.

Student là Qwen2-VL 2B kết hợp với adapter Qwen-2B-ViVQA. Với kích thước nhỏ hơn, mô hình này phù hợp hơn với giới hạn tài nguyên của Colab và mục tiêu xây dựng bản demo.

Trong quá trình chưng cất, Student học đồng thời từ nhãn thật và đầu ra của Teacher. Cấu hình hiện tại sử dụng temperature bằng 4 và alpha bằng 0,5, cân bằng đóng góp của hàm mất mát chưng cất và hàm mất mát của tác vụ.

4. Kết quả đợt 1 và kế hoạch tiếp theo

Kết thúc đợt 1, đề tài đã xác định rõ bài toán, bộ dữ liệu, cấu trúc Teacher–Student và cách kết hợp mô hình nền với adapter LoRA. Các đường dẫn tới dữ liệu, mô hình và mã nguồn cũng đã được thống nhất để thuận tiện cho việc chạy trên Colab. Đây là cơ sở để bước sang đợt 2, trong đó hai mô hình sẽ được nạp lần lượt trên GPU T4, kiểm tra khả năng sinh câu trả lời và lựa chọn cấu hình vận hành ổn định.

Mã nguồn GitHub: https://github.com/OuyangXuelili/Vietnamese-VQA-Distillation

5. Tài liệu tham khảo

Qwen2-VL Technical Report.

Distilling the Knowledge in a Neural Network.

LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models.